NIBEL

PURA ALPACA

Metodología

Proyecto web NIBEL — Desarrollo y estimación

INTEGRANTES

| N° | Apellidos y nombres | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inofuente Trujillo, David Alex (DAIT) | __________ | Analista, desarrollador full stack y documentador |

Curso: ______________________________

Docente: ______________________________

Universidad: ______________________________

Juliaca, Perú — Octubre 2026

Índice

1. Introducción	3

2. Tipo de investigación y enfoque	3

3. Metodología de desarrollo	3

3.1 Modelo elegido: incremental con prácticas ágiles	3

3.2 Prácticas ágiles aplicadas	3

4. Iteraciones del proyecto	4

4.1 Detalle de commits	4

5. Fases y actividades	5

6. Herramientas utilizadas	5

7. Metodología de pruebas	6

8. Metodología de estimación (COCOMO)	6

9. Conclusiones	7

10. Referencias	7

# 1. Introducción

Este documento explica cómo se desarrolló la tienda web NIBEL y cómo se estimó su costo. Describe el modelo de proceso, las iteraciones con sus fechas reales tomadas del historial de Git, las actividades de cada fase, las herramientas, la forma de probar el sistema y el procedimiento seguido para aplicar COCOMO.

# 2. Tipo de investigación y enfoque

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Tipo | Aplicada y tecnológica: se construye un producto de software para resolver un problema real de venta |
| Enfoque | Cuantitativo en la estimación (líneas de código, esfuerzo, costo) y descriptivo en el desarrollo |
| Unidad de análisis | El sistema web NIBEL (código fuente, base de datos y despliegue) |
| Técnicas | Análisis documental del código, conteo automatizado de líneas, pruebas funcionales y revisión del historial de Git |
| Instrumentos | Script de conteo en Python, cuaderno de Google Colab, pruebas con TestClient de FastAPI y navegador |

# 3. Metodología de desarrollo

## 3.1 Modelo elegido: incremental con prácticas ágiles

Se usó un modelo incremental, con prácticas tomadas de las metodologías ágiles. Primero se construyó una versión mínima que ya funcionaba de punta a punta (catálogo, API y base de datos). Luego se agregaron funciones en incrementos cortos, y cada incremento se desplegó y probó en producción.

Este modelo se eligió por estas razones:

- Hay un solo desarrollador, así que no hacen falta roles ni ceremonias formales de Scrum.

- Los requisitos de diseño y experiencia de usuario se fueron afinando al ver la tienda funcionando.

- Render y Vercel despliegan automáticamente con cada push, lo que facilita entregar en ciclos cortos.

- Cada incremento deja un producto usable y reduce el riesgo de llegar al final con algo que no funciona.

## 3.2 Prácticas ágiles aplicadas

| Práctica | Cómo se aplicó en NIBEL |
| --- | --- |
| Entregas frecuentes | 17 commits en 3 días de trabajo; cada uno es un cambio pequeño y desplegable |
| Integración y despliegue continuos | Cada push a main despliega automáticamente en Render (API) y Vercel (páginas) |
| Tablero de tareas personal | Las tareas se ordenaron por prioridad: primero el CRUD, luego la experiencia de usuario y al final la identidad visual |
| Mejora continua | Iteración de mantenimiento dedicada a limpiar el código y documentarlo |
| Control de versiones | Git y GitHub con mensajes de commit descriptivos en español |

# 4. Iteraciones del proyecto

Las iteraciones se reconstruyeron a partir del historial real de commits del repositorio.

| Iteración | Fecha | Objetivo | Entregables principales | Commits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Producto mínimo | 02/09/2026 | Tienda funcionando en la nube | API FastAPI con CRUD, modelos, JWT, tienda y panel, PostgreSQL en Render, páginas en Vercel, admin por defecto, WhatsApp | 8 |
| 2. Experiencia de usuario | 05/09/2026 | Mejorar la compra y la gestión | Carrito con animaciones, tarjetas esqueleto, notificaciones, eliminación con confirmación, edición rápida, imágenes en ImgBB, metadatos Open Graph | 7 |
| 3. Identidad visual | 06/09/2026 | Imagen de marca | Cabecera oscura con logotipo NIBEL, vista previa correcta en WhatsApp | 2 |
| 4. Mantenimiento | 25/10/2026 | Calidad y documentación | Limpieza del código con cabeceras DAIT, variables de entorno, corrección de errores, COCOMO, manual y metodología | 1+ |

Tabla 1. Iteraciones de NIBEL según el historial de Git.

## 4.1 Detalle de commits

| Fecha y hora | Commit | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 02/09 15:47 | 5e8da46 | Versión inicial de la tienda NIBEL |
| 02/09 16:37 | 488e44a | Frontend con URLs de producción |
| 02/09 18:09 | a175ced | Configuración estática en vercel.json |
| 02/09 18:13 | 9bc7634 | Ignorar el backend en Vercel |
| 02/09 18:21 | 286591f | Forzar despliegue estático en Vercel |
| 02/09 18:46 | 6eddb3d | Crear tablas y conectar con PostgreSQL |
| 02/09 19:02 | 1da6068 | Administrador por defecto y URL de imágenes |
| 02/09 20:11 | 63ef2cb | Número de WhatsApp oficial |
| 05/09 13:38 | d5e5077 | Reparar carrito y activar animaciones |
| 05/09 14:14 | c1f2e62 | Tarjetas esqueleto en el catálogo |
| 05/09 14:44 | f8aaa3b | Notificaciones y limpieza del carrito |
| 05/09 14:56 | bc1936c | Eliminar prendas con confirmación |
| 05/09 17:53 | e099880 | Edición rápida de prendas en el panel |
| 05/09 18:27 | 2fdf38d | Subida permanente de imágenes con ImgBB |
| 05/09 18:32 | 7b2a305 | Metadatos Open Graph para redes |
| 06/09 17:20 | 44ebf12 | Cabecera oscura con logotipo horizontal |
| 06/09 17:35 | 6690d7b | Corregir metadatos Open Graph para WhatsApp |
| 25/10 13:27 | 77212a0 | Limpieza con cabeceras DAIT y análisis COCOMO |

# 5. Fases y actividades

Cada iteración pasó por las mismas fases del ciclo de vida del software:

| Fase | Actividades | Productos |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Identificar el problema del productor textil, definir usuarios (cliente y administrador) y listar requisitos funcionales y no funcionales | Lista de requisitos RF01–RF10 y RNF01–RNF07 |
| Diseño | Definir la arquitectura cliente-servidor, el modelo de datos (productos, usuarios), las rutas de la API y la interfaz (paleta café/dorado, tipografías) | Diagrama de arquitectura, modelo de datos, diseño de pantallas |
| Implementación | Programar la API en FastAPI, los modelos en SQLAlchemy, la tienda y el panel en HTML/Tailwind/JS | Código fuente (878 líneas de código) |
| Pruebas | Probar cada ruta de la API, el flujo de compra, el login y el CRUD del panel en navegador y celular | Sistema verificado |
| Despliegue | Configurar Render (API + PostgreSQL) y Vercel (páginas), y las variables de entorno | Sistema publicado en internet |
| Mantenimiento | Limpiar el código, corregir errores y documentar | Código con cabeceras DAIT, manual, metodología y COCOMO |

Figura 1. Arquitectura diseñada para NIBEL.

# 6. Herramientas utilizadas

| Categoría | Herramienta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Editor | Visual Studio Code | Escritura del código |
| Lenguajes | Python 3, JavaScript, HTML5, CSS | Backend y frontend |
| Frameworks | FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic, Tailwind CSS | API, ORM, validación y estilos |
| Base de datos | PostgreSQL, SQLite | Producción y desarrollo local |
| Control de versiones | Git y GitHub | Historial y respaldo del código |
| Despliegue | Render, Vercel | Publicación del sistema |
| Servicios | ImgBB, WhatsApp | Imágenes y pedidos |
| Pruebas | Swagger UI (/docs), TestClient de FastAPI, navegador | Verificación de la API y la interfaz |
| Estimación | Google Colab, pandas, matplotlib | Conteo de líneas y cálculo COCOMO |
| Documentación | Microsoft Word | Manual, metodología e informe COCOMO |

# 7. Metodología de pruebas

Se hicieron pruebas funcionales de caja negra sobre la API y la interfaz. Después de la limpieza del código se repitieron con una base de datos SQLite de prueba para confirmar que todo seguía funcionando igual.

| N° | Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login con credenciales correctas | 200 y token JWT | Correcto |
| 2 | Login con contraseña incorrecta | 401 | Correcto |
| 3 | Crear prenda | 201 y prenda con ID | Correcto |
| 4 | Listar prendas | 200 y lista | Correcto |
| 5 | Obtener prenda por ID | 200 | Correcto |
| 6 | Actualizar stock de una prenda | 200 y stock nuevo | Correcto |
| 7 | Eliminar prenda y volver a consultarla | 204 y luego 404 | Correcto |
| 8 | Registrar usuario y repetir el correo | 201 y luego 400 | Correcto |
| 9 | Subir imagen con formato no permitido | 400 | Correcto |
| 10 | Añadir prendas a la bolsa y quitar una | Contador y subtotal correctos | Correcto |
| 11 | Modo edición del panel y cancelar | Formulario lleno y luego reiniciado | Correcto |
| 12 | Vista en celular (390 px) | Diseño adaptado | Correcto |

Tabla 2. Casos de prueba ejecutados el 25/10/2026.

# 8. Metodología de estimación (COCOMO)

El costo se estimó con el modelo COCOMO de Boehm (1981), siguiendo estos pasos:

- Definir el alcance y las exclusiones: qué archivos cuentan como software desarrollado.

- Medir el tamaño: contar líneas físicas, vacías, de comentario y de código (SLOC) con un script de Python.

- Convertir a KLOC: KLOC = SLOC / 1000 = 878 / 1000 = 0.878.

- Elegir el modo: comparar las características del proyecto con los criterios de cada modo; resultó orgánico.

- Aplicar las constantes: a = 2.4, b = 1.05, c = 2.5 y d = 0.38 (Básico) y a = 3.2 con EAF (Intermedio).

- Calcular esfuerzo, duración y personal: E = a·KLOC^b, D = c·E^d, P = E/D.

- Calcular el coste laboral: multiplicar el esfuerzo por el sueldo de referencia en el Perú (S/ 4,000) y por el costo laboral con beneficios (S/ 5,420).

- Evaluar un escenario alternativo: modo semi-acoplado con sueldo semi-senior, y comparar con el esfuerzo real.

Todos los cálculos se automatizaron en Google Colab (COCOMO_NIBEL_DAIT.ipynb). El cuaderno descarga el código desde GitHub, así cualquiera puede reproducir los resultados.

# 9. Conclusiones

- El modelo incremental con prácticas ágiles permitió tener NIBEL funcionando en internet desde el primer día de trabajo e irlo mejorando en ciclos cortos.

- El historial de Git sirve como evidencia objetiva de las iteraciones y del esfuerzo real invertido.

- Las pruebas funcionales confirmaron que la API y la interfaz funcionan correctamente después del mantenimiento.

- La estimación con COCOMO, automatizada en Colab, es reproducible y se puede actualizar si el código crece.

# 10. Referencias

- Boehm, B. W. (1981). Software Engineering Economics. Prentice-Hall.

- Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

- Beck, K. et al. (2001). Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. agilemanifesto.org

- Documentación de FastAPI. fastapi.tiangolo.com